UMOWA NR …../2018/MOK

zawarta w Markach w dniu ………….. 2018 roku pomiędzy:

Mareckim Ośrodkiem Kultury im. Tadeusz Lużyńskiego, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 2, 
05 - 270 Marki, NIP 1250583960, reprezentowanym przez Aleksandrę Jankowską – Dyrektora oraz Justynę Zdrojkowską - Główną Księgową

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

Firmą ………………………………………., z siedzibą przy ul. …………………………., 00 - 000 ………………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy ……………………….., …… Wydział Gospodarczy KRS pod nr ………………………., REGON …………………………, NIP ………………………., reprezentowaną przez ………………… - Prezesa Zarządu.

zwaną dalej „Wykonawcą”

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest „Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych w budynku Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego.

- Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z:

- Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik numer …… do niniejszej umowy.

- Dokumentacją Projektową stanowiącą załącznik numer …… do niniejszej umowy.

- Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącymi załącznik numer …… do umowy.

- Ofertą Wykonawcy z dnia …………………… stanowiącą załącznik numer ….. do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i wszelkimi wymogami niniejszej umowy.

Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.

§ 2

MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Materiały wbudowane przez Wykonawcę powinny być nowe i odpowiadać do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r. poz. 650).

- Na podstawie powyższego, Kierownik budowy zobowiązany jest przechowywać na budowie dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z ww. ustawą i Dokumentacją Projektową oraz STWiORB.

- Dostarczenie na teren budowy materiałów niezatwierdzonych stanowi ryzyko wykonawcy.

§ 3

TERMINY

- Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie do ……………………..

- Za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisanie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.

§ 4

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji niniejszej umowy są:

  - po stronie zamawiającego:

  - po stronie wykonawcy:

- Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, dokonywania odbiorów robót stanowiących przedmiot umowy, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego jej wykonania, lecz nie są uprawnione do jej interpretacji i zmiany.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 nie będzie stanowić zmiany umowy i jest dopuszczalna pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 5

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy za poszczególne roboty łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto ………………………………… w tym podatek VAT 23 %.

- Wynagrodzenie, wymienione w paragrafie 5 ust. 1 nie ulegnie zmianie przez cały czas trwania umowy.

- Faktura za wykonanie roboty będzie płatna po protokolarnym odbiorze robót wymienionych w paragrafie 1 ust. 1 umowy.

- Faktura wystawiona będzie przez wykonawcę na :

Mareckim Ośrodkiem Kultury im. Tadeusz Lużyńskiego,

ul. Fabryczna 2,

05 - 270 Marki

- Do faktury wykonawca załącza bezusterkowy protokół odbioru robót – potwierdzony przez przedstawiciela zamawiającego wskazanego w paragrafie 4 ust. 1 pkt. 1.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy, w terminie do 14 dni, od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku zamawiającego.

- W kwocie wynagrodzenia określonego w ust. 1 uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.

§ 6

ZOBOWIĄZANIA STRON

- Do obowiązków zamawiającego należy:

  - Dostarczenie, przed przekazaniem terenu budowy, dokumentacji projektowej.

  - Przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, pod warunkiem opracowania i uzgodnienia przez wykonawcę ………………………………………..

  - Organizowanie narad koordynacyjnych.

  - Zawiadomienie właściwego organu o rozpoczęciu i zakończeniu umowy.

  - Zatwierdzenie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z paragrafem 2 niniejszej umowy.

  - Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

- Do obowiązków wykonawcy należy:

  - Protokolarne przyjęcie terenu budowy.

  - Dostarczenie wypełnionego oświadczenia kierownika budowy o podjęciu funkcji wraz z kopią uprawnień i przynależnością do Izby Inżynierów.

  - Wprowadzenie oznakowania tymczasowego podczas prowadzenia robót.

  - Zapewnienie niezbędnych nadzorów gestorów sieci w szczególności zakładu energetycznego.

  - Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia ogrodzeń, bram, furtek, dróg, chodników, zieleńców, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót.

Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzi inne prace nakazane przez zamawiającego.

  - Zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzonych robót z zachowaniem najwyższej staranności z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa.

  - Wykonanie wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów itp. wykonywanych robót i użytych materiałów w celu udokumentowania spełnienia przez nie wymagań określonych w projektach i Polskich Normach.

  - Użycie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie atesty techniczne i aprobaty świadczące o ich jakości zgodnie z wymogami projektu i zamawiającego, dopuszczone do stosowania (wg wymogów prawa) i zaakceptowane wcześniej przez Zamawiającego.

  - Natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz usunięcie ewentualnych wad i usterek oraz powiadomienie odpowiednich służb.

  - Zgłoszenie na piśmie zakończenia robót oraz przekazanie zamawiającemu wszelkich dokumentów odnoszących się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z paragrafem 11.

§ 7

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście.

§ 8

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy w okresie ……….. miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.

- Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

- Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonych wad w ciągu 2 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwem maila na adres ……………………………..

- W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w innych szczególnych przypadkach uniemożliwiających usunięcie wad, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o okolicznościach utrudniających usunięcie wad w terminie 2 dni od przyjęcia zgłoszenia.

- Odbiór usuniętych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi będzie dokonywany komisyjnie w obecności Zamawiającego i Wykonawcy i będzie potwierdzony protokołem odbioru usunięcia wad i usterek podpisanych przez powyższych.

- W przypadku niewywiązania się wykonawcy z ciążących na nim obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji lub istniejącej rękojmi Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowując prawo do naliczania kar umownych.

- Wykonawca może nie uznać zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji wyłącznie wtedy, gdy wykaże, że wady powstały z winy Zamawiającego, działania siły wyższej lub z przyczyn nieleżących w przedmiocie objętym gwarancją.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o nieuznaniu reklamacji na piśmie  w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o wadach, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na powyższą okoliczność.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek ze względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚC I UBEZPIECZENIA OC

- Za wszelkie wypadki i szkody oraz ich następstwa wynikłe przy i w związku z wykonywaniem umowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca naprawi, bądź poniesie koszty naprawy wszelkich szkód wynikłych w trakcie wykonywania umowy, a związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Deliktowej i Kontraktowej prowadzonej działalności objętej niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przedstawienia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentów ubezpieczenia na 14 dni przed końcem aktualnej umowy ubezpieczenia oraz, na żądanie dowodu opłacenia wymaganej składki ubezpieczeniowej lub jej raty.

- Brak zawarcia wspomnianego ubezpieczenia lub brak przedłożenia kopii polisy i dowodu opłaconej składki w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, skutkować będzie zawarciem przez Zamawiającego umowy ubezpieczenia na ryzyko i koszt Wykonawcy. Koszt składki ubezpieczenia zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela Wykonawcy, Wykonawca pokrywa szkodę w pełnej wysokości ze środków własnych.

§ 10

NADZÓR

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Zmiana ww. osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie pod rygorem jej nieważności (wraz z kserokopią uprawnień) i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami.

- Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą niemniejsze od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana powinna być udokumentowana wpisem do dziennika budowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest:

- Kierownik budowy - ……………………………………………..

- Posiadający uprawnienia budowlane o numerze : ……………………………………….

§ 11

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że za skutecznie zakończony odbiór prac uznają podpisanie przez strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót i przekazania dokumentów wskazanych w ust. 4.

- W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły, które powinny zawierać:

  - Zakres wykonanych robót oraz ich wartość,

  - Dokumentację powykonawczą w ilości dwóch egzemplarzy zawierającą:

    - dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB,

    - wymagane DTR, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, protokołu badań i sprawdzeń, oświadczenia kierownika budowy,

    - plan sytuacyjny z zakresem robót,

  - Podpisy właścicieli urządzeń infrastruktury – energetycznej, jeśli dotyczy.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać czynność odbioru końcowego, jeśli Wykonawca nie wykonał robót w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów o których mowa w ust. 4 .

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robót.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeśli :

  - Wykonawca pomimo wezwania nie stawił się na przekazanie terenu budowy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy,

  - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

  - Czynności objęte niniejsza umową wykonuje bez zgody Zamawiającego osoba inna niż wskazana w ofercie Wykonawcy lub umowie,

  - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją Projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową i pomimo dwukrotnego wezwania nie zaprzestał naruszeń,

  - Opóźnienie w wykonaniu umowy przekracza 14 dni w stosunku do terminu umownego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie.

§ 13

ZMIANA UMOWY

- Dopuszcza się możliwości zmiany terminu, o którym mowa w paragrafie 3 w przypadku:

  - wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów KC.

  - wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych dla robót objętych przedmiotem zamówienia.

- Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach opisanych w ust. 1 będzie przysługiwało Wykonawcy wtedy, gdy złoży w kancelarii MOK pisemny wniosek, w terminie do 3 dni po zaistnieniu sytuacji opisanej w ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieznaczących zmian przedmiotu umowy (dokumentacji projektowej wymienionej w paragrafie 1 ust.1 pkt.2) nie mogą to być jednak zmiany wprowadzające warunki, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzieleniu zamówienia , to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści. Zmiana ta nie będzie miała wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy ujęte w paragrafie 5 ust. 1 , ani na termin wykonania przedmiotu zamówienia , o którym mowa w paragrafie 3.

- Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany umowy w zakresie terminu oraz wynagrodzenia będą mogły nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

  - Nieterminowego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przekazania przez Zamawiającego terenu budowy,

  - Wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ i przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

§ 14

KARY UMOWNE

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:

  - Za przekroczenie terminu, o którym mowa w paragrafie 3 umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w paragrafie 5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.

  - Za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wad lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w paragrafie 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, przy czym prawo do kary umownej za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wad jest niezależne od prawa do kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad.

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę w przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w paragrafie 5 ust. 1 przy czym obowiązek jej uiszczenia będzie niezależny od faktu odstąpienia od umowy,

  - Za niezrealizowanie obowiązków wymienionych w paragrafie 6 ust. 2 niniejszej umowy, pomimo dwukrotnego wezwania, Zamawiający naliczy każdorazowo karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w paragrafie 5 ust. 1

  - Za wbudowanie  materiałów i/ lub urządzeń niezaakceptowanych wcześniej przez Zamawiającego, Zamawiający naliczy każdorazowo karę w wysokości 2 % wartości rynkowej ww. materiałów i/ lub urządzeń.

- Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu z tytułu kar umownych, mogą być potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez dodatkowego wezwania do ich uiszczenia.

- Kary umowne mogą być kumulowane.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i obowiązuje do czasu ostatecznego rozliczenia zobowiązań stron umowy.

- Umowa może być rozwiązana bez naliczania kar, przed upływem okresu, na który została zawarta jedynie na skutek zgodnego oświadczenia stron, wyrażonego na piśmie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu zatwierdzonego przez obie strony pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące wynikać na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie na drodze mediacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich sposób będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………………..                                   		 …………………………………………..

Wykonawca                                                                                    Zamawiający